文件层阶: 二阶文件

文件名称: 生产计划控制程序

文件编号:  ESON-GP-011

文件版次:    B0

制定日期:   2011-05-25

| 文件 分发 部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 |
|  | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 |
|  | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 |

| 核 准： | 审 核： | 制 定： | 文管发行章 |
| --- | --- | --- | --- |

| 版本/次 | 修订理由与内容摘要 | 修订页次 | 修订日期 | 修订人 | 核准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 初版发行 |  | 05.10.20 | 张忠林 | 吴健生 |
| A1 | 新增SONY GP管制要求&流程图 | 4 of 4 | 2005.1.10 | 张忠林 | 吴健生 |
| A2 | 修改文件格式及修改流程图 | 全部 | 2005.10.18 | 陆亚萍 | 吴健生 |
| A3 | 增加“生产进度追踪”表格管控 | 3 of 5 | 2005.12.17 | 陆亚萍 | 吴健生 |
| A4 | 修改5.4.2增加定义产销会议频率. | 3 of 5 | 2007-8-10 | 陆亚萍 | 林坤政 |
| A5 | 修改全部内容 | 全部 | 2010.8.20 | 陆亚萍 | 张宠武 |
| B0 | 修改全部内容 | 全部 | 2012.05.25 | 李雙全 | 沈凡琦 |

1 目的

1.1确保生产计划均衡合理，并能满足客户的预期要求, 特制定本控制程序。

2 范围

2.1适用于销售类产品的生产计划

- 权责

3.1 业务负责提供客户需求schedule ,FO系统的输入及维护。

3.2 生管负责MDS/MPS的排定，人力设备评估，生产安排及出货管控。

3.3 物控采购负责MRP，PO/PR作业及物料交期回复，跟催。

- 定义（略）

- 流程图（见PAGE 5 OF 5）

6 作业程序

6.1业务与客户确认未来需求，并于每周三15:00前输入FO系统，计划长度共124天（19天 by daily+15周 by week）

6.2 每日AM 8:00,系统自动发出新增成品半成品料号，各专案担当根据该产品生产工艺，确定生产制程，并维护新增料号的PC CODE,所有新增料号必须在周二前维护完毕，否则周三制程生管RUN不出MPS。

6.3 物控每周二24:00 结转TIPTOP WIP&系统库存，并于业务15：00锁定FO系统后，结转系统FO

关于周计划作业重点注意事项：

a. 账务周二 24：00 前过完周二前所有出货销單

b. 周二出貨排程，業務必須在周一12：00前提供給倉庫

c. 業務周三或周三以后的出貨排程，倉庫不可在周二提前銷貨，過賬。

d. 周二有排程，未出貨貨物，倉庫周三9：00前提供明細給業務，由業務加入周三FO 。

e. 手工銷單，倉庫周三9：00前提供明細給采購，由採購手工扣庫存 。

6.4 生管MDS/MPS/MPS2 作业

生管收到初版MDS,MPS,制程生管用各自PC CODE 下载所负责制程MPS,并根据各制程所设定调整范围调整MPS，周三21：00前上传到MRP系统，物控周四MRP作业。

- 组装&冲压成型单出件设定：计划可在出货日向前提3~5天

- 成型，冲压，涂装等还需下制程加工设定：计划可在出货日向前提7~14天

- 委外部件设定：计划可在出货日向前提7~10天

- 产能瓶颈部件，针对特别机种或瓶颈设备吨位生产之产品提联络单经核准后可提前3~4周生产，此项应特别注意产品防銹，防护工作。

6.5  产能 / 人力评估作业

每周四生管根据调整后的MPS2,评估设备&人力以了解未来4个月人力及设备的欠缺状况，以作早期规划及安排。(詳見產能評估作業流程SOP)

a.人力评估相关计算公式逻辑

人力工时   = 产品排程数量 / H标准产能 * 每条线或每台机器人数

周人力需求 = 周人力工时汇总 / 每日工作时数 / 每周工作天数

周人力差异 = 现有人力 - 周人力需求

b. 设备评估相关计算公式逻辑

设备工时   = 产品排程数量 / H产能

H 产能     = 3600 / 周期 * 模穴数

周设备需求 = 周设备总工时 / 每日工作时数 / 每周工作天数

设备差异   = 现有设备 – 周设备需求

6.6 DPS 作业

制程生管每日滾动更新后7日生产排程，并于21:00上传系统，系统24：00自动RUN DPS,并自动发出DPS缺料报表，物控PSUH缺料项目并回复进料排程。

6.7  生管根据DSP缺料及物控回复交期开立工单，通知产线领料，排线。

6.8  产线生产，并通知品何检验，验收PASS，入库。

6.9  仓库根据业务出货通知单，安排装柜，出货。

7.流程图：参附档

8. 相关文件及表单

6.1 MDS (主交货计划)

6.2 MPS (主生产计划)

6.3 产能/人力评估

6.4 DPS (日生产计划)